بسمه تعالی تاریخ:

 **قرارداد خدمات مهندسی نقشه برداری** شماره:

**طرفین قرارداد:**

این قرارداد فیمابین شرکت محترم ………به نمایندگی آقای مهندس…………. از یک سو و پیمانکار خدمات مهندسی نقشه برداری، به نمایندگی آقای مهندس ……………….از سوی دیگر منعقد می گردد.. در این قرارداد کار فرما اختصارا (شرکت) نامیده شده و پیمانکار اختصارا (نقشه بردار) نامیده میشود.

**نشانی شرکت:** ……………………………………………………………………………………………………………………………..تلفن:……………..

**نشانی نقشه بردار**: ………………………………………………………………………………………………………………………..تلفن: ………………..

**مفاد قرارداد:**

انجام خدمات نقشه برداری ………………………………، شامل نصب، کنترل، برداشت ازبیلت مختصاتی، و تحویل به دستگاه نظارت، در محدوده پروژه.

**تبصره1:** منظور از پروژه ، پروژه………………….. واقع در ………………………. میباشد.

**مدت قرارداد:** از تاریخ ………………تا تاریخ ………………….به مدت ……..ماه شمسی میباشد. این مدت با توافق طرفین قابل افزایش میباشد.

**مبلغ قرارداد:** مبلغ قرارداد جهت یکماه کارکرد و احتساب 30 روز کامل ، مبلغ .....................................ریال معادل …………..تومان می باشد.

**تبصره2:** مبلغ قرارداد بدون هیچگونه کسوراتی شامل بیمه ، مالیات، حسن انجام کار و سایر دیون می باشد و کاملا بصورت خالص پرداخت می گردد.

**نحوه پرداخت:** شرکت متعهد میباشد مبلغ متناسب با دستمزد کارکرد یکماه قرارداد ( چهار میلیون تومان ) بلافاصله پس از پایان هر ماه شمسی به نحو مقتضی تسویه نماید. بدیهی است با توجه به هزینه های جاری اکیپ، تاخیر در پرداخت دستمزد، مشکلاتی را برای پیمانکار بوجود خواهد آورد.

**شرایط قرارداد:**

1.نقشه بردار مکلف است یکدستگاه توتال استیشن لیزری، برند LEICA با متعلقات کامل برای کارگاه اختصاص دهد و در صورت از کار افتادن توتال،و یا نیاز به تعمیر یاکالیبراسیون ، مکلف به جایگزینی با هزینه خود می باشد.

2. نقشه بردار مکلف است برنامه کاری روز بعد خودرا از عوامل اجرایی دریافت نموده و با اکیپ اجرایی شرکت هماهنگ باشد.

3.در صورت نیاز، نقشه بردار مکلف به ارائه گزارش روزانه کتبی می باشد.

4.نقشه بردار مکلف است یک نفرمهندس نقشه بردار ی استخدام نموده و ایشان در ساعات کاری فعال کارگاه ، دریک شیفت 9 ساعته با هماهنگی سرپرست شیفت و سرپرست اجرا بصورت آماده بکار و در محل مشخص شده ، در کارگاه حضور داشته باشد.

5.ساعت کاری طبق توافق از 9 صبح تا 18 برای شیفت روز ،در طول هفته کاری می باشد. روزهای تعطیل رسمی و جمعه ها با هماهنگی سرپرست شیفت، ، نقشه بردار حضور خواهد داشت. در صورت نیاز به حضور بیش از این ساعات، میبایستی حداقال 12 ساعت زودتر، هماهنگی های لازم توسط شرکت صورت پذیرد و متناسب با ساعات اضافه کاری، دستمزد اکیپ اضافه کار دریافت خواهد شد.

6.نقشه بردار حق مداخله در امور فنی و اجرایی بارگیری، تخلیه، نصب و کنترل سازه را ندارد و طبق دستورالعملهای جاری شرکت انجام وظیفه مینماید.

7.شرکت متعهد گردید یک وعده غذایی گرم در ساعت فعالیت مهندس نقشه بردار را تامین نماید.

8.شرکت متعهد گردید برای مهندسین نقشه بردار طرف قرارداد بصورت کامل ،لیست بیمه تامین اجتماعی تنظیم، ارسال و پرداخت نماید و از این بابت هزینه ای از نقشه بردار دریافت نخواهد کرد.

9.شرکت متعهد است جهت حمل تجهیزات یک نفر کارگر کمکی در اختیار مهندس نقشه بردار قراردهد.

10.تجهیزات نقشه بردار در ساعات غیر فعال به انبار کارگاه سپرده می شود .بنابراین حفظ و حراست از تجهیزات در این ساعات به عهده و با هزینه شرکت خواهد بود.بدیهی است در صورت هر گونه خسارت به سخت افزار و نرم افزار و بدنه تجهیزات خارج از ساعات فعالیت به عهده شرکت خواهد بود.

11.در صورت تعطیلی کارگاه نصب سازه به هر دلیل، و حضور نقشه بردار در کارگاه ،شرکت موظف است دستمزد نقشه بردار را پرداخت نماید. لیکن در صورت تعطیلی ممتد، قرارداد حاضر با شرط تسویه کامل فسخ میگردد.

12. شرکت متعهد می باشد تغییرات نقشه و مختصاتها و یا ابعاد و اندازه های سازه و همچنین اطلاعات به روز شده فنی و سازه ای را که نقشه بردار جهت ارائه خدمات مهندسی نیاز دارد،از طریق دفتر فنی خود به مهندسین نقشه بردار انتقال دهد..

13.تامین لوازم ایمنی کارگاهی به عهده و باهزینه شرکت می باشد،و نقشه بردار مکلف به استفاده از آنها ورعایت ضوابط ایمنی کارگاه میباشد. د صورت بروز بارندگی،و نیاز به انجام کار، تامین پوشش مناسب به عهده نقشه بردار است.

14.در صورتی که در اجرای مفاد این قرارداد طرفین به اختلافاتی برخورد نمایند، در وهله اول با مذاکره و مصالحه و در صورت ادامه اختلافات از طرق قانونی و قضایی حق پیگیری خواهند داشت.

15.نقشه بردار مکلف است تصویر مدارک تحصیلی و سوابق مکتوب خود را به شرکت ارائه نماید.

15.امضا کنندگان این قرارداد اذعان می نمایند که در کمال صحت، مفاد قرارداد را مطالعه نموده و بدون هیچگونه ابهامی ، تایید نموده اند.

16.این قرارداد در تهران ،در دو صفحه و 16 بند و 2 تبصره ، دو نسخه تنظیم گردیده و هر یک حکم واحد دارد.

 امضا نماینده شرکت ............................ امضاء پیمانکار خدمات مهندسی نقشه برداری جناب آقای مهندس مهندس